## Slide 1: Sprint 4
Master – Meir

## Slide 2: Objetivo – Hacer la app funcional

## Slide 3: Estado Actual
Muchas funcionalidades poca conexión entre ellas
Exactamente que tenemos implementado AHORA?

## Slide 4: Organización
Semana 1
Objetivo – acabar funcionalidades del previo sprint + nuevas HU para así unificar las funcionalidades sueltas
Distribuir trabajo y programar a saco paco
Semana 2
Objetivo – dejar la app bonita y mínimamente funcional como conjunto
Diseño, para dejarlo todo bonito
Testing → Cada uno de SUS previas implementaciones
Limpiar código: borrar Logs innecesarios + mensajes de testing EN la pantalla
Semana 3
Objetivo → Últimos retoques y pequeñas mejoras, si hay tiempo implementar funcionalidades extra o pijadas + preparar recorrido Demo + documentación
Todos testear todo
Pijadas
Demo
Documentación

## Slide 5: Bugs NO los eliminamos, solo los marcamos como completados
TODOS los bugs que vayamos encontrando o pensemos mientras estemos programando en esta iteración los apuntaremos en TRELLO y se lo asignaremos a quien le toque
Bugs / Pijadas también

## Slide 6: No hemos hecho merge del 3er sprint… estamos preparados o lo dejamos para el viernes?

## Slide 7: Decisiones
Búsqueda de MapActivity?
  Propuesta – Cambiar búsqueda por doble filtrado. 1ero es por si solo tengo una serpiente, por lo que solo me interesa ver las quedadas, así que poder filtrar si ver solo quedadas/paseos,etc. o una combinación (estaría abajo). 2ndo (estaría arriba en el buscar), solo me interesan los eventos de mi mascota, por lo que dropdown con mis mascotas y únicamente enseñar los eventos, etc. que se aplican a mi tipo de mascota.
Un meeting tendría que estar asociado a una especie de mascotas, no?
  Propuesta – Al crear mascotas tener 2 dropdowns, Ej: Ave → Loro
Menú lateral – campos sin función
Create Meeting – es obligatorio subir 1a foto?!
  Propuesta – Que no lo sea, y establecer una foto por defecto, en mascota también.
Beneficios de amigos – solo buscar eventos de amigos, no?
  Aclaración + Propuesta – Viejas o solo actuales? Pd: en la info de un meeting se debería poder ver si un amigo está apuntado.

## Slide 8: Posible Recorrido Demo Para tener una idea de las funcionalidades más importantes a terminar
LogIn / Registro
Añadir mi/mis mascotas
Escanear zona (a ver que hay)
Me interesa una quedada, veo su info, cuánta gente está apuntada, me atrae y me apunto.
Me gustaría tener un lugar dónde poder ver las quedadas, etc. a las que me he apuntado, dependiendo de si ya han caducado o todavía están por hacerse!
  Las quedadas haría que caduquen, y una pijada sería que un paseo puedan estar activos cada semana
Visualizar el recorrido de una ruta.
Valorar una ruta
Añadir amigos, quiero ver sus quedadas, etc.
???

## Slide 9: Cerrar Sprint 3 de Taiga Identificar prioridades a implementar Añadir y asignar HU del Sprint 4